Informe Hito 3

# Grupo Roxanne López van Dooren

## Iteración 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad/Entregable | Estado | Observaciones |
| Montar vídeo del logo de la empresa | Realizado | - |
| Desarrollar página de playlists | Realizado | - |
| Reproducir audio | Realizado | Sólo funcional en S4 |

## Iteración 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad/Entregable | Estado | Observaciones |
| Desarrollar manejador de eventos | Incompleto | Todavía no funciona correctamente |
| Cargar materiales en el Motor Gráfico | Realizado | - |
| Dibujar bocetos iniciales trailer del proyecto | Realizado | - |
| Añadir listas de reproducción a eventos | Incompleto | Mala organización entre eventos y canciones |

## Iteración 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad/Entregable | Estado | Observaciones |
| Añadir o eliminar usuarios en eventos activos | Incompleto | - |
| Añadir o eliminar canciones en eventos activos | Incompleto | - |
| Añadir evento a favoritos | Incompleto | - |
| Realizar trailer del proyecto | Realizado | - |
| Corregir bugs | Incompleto | - |
| Rellenar documentos | Realizado | - |